Corneille le réveil
Avancements
Jérémy MARC
Saveria FRATI--PERALDI
Yury SILVESTROV-HENOCQ
5 Avril 2018

---
SOMMAIRE
 Ce qui a été fait
 Les difficultés rencontrées
État du matériel
Respect du planning

---
1 – Ce qui a été fait
Ce qui a été fait
Schémas pour la partie mécanique.
Tests du système « roues + moteurs + driver » concluant.
Chargement par induction en très bonne voie.
Application Android
Code Arduino (BT, accéléromètre, moteurs, horloge)

---
Les difficultés
  Connexion Bluetooth avec Android.
  Ramassage du robot.
  Chargement par induction : émission et
   réception de l’énergie.
  Équilibre du système embarqué (dans la
   sphère).

---
Les difficultés
  Connexion Bluetooth avec Android.
  Ramassage du robot.
  Chargement par induction : émission et
   réception de l’énergie.
  Équilibre du système embarqué (dans la
   sphère).

---
État du matériel
Réception de :
Batterie LiPo rechargeable avec prise micro USB.
Bobines à induction.
Récupération de :
Deux moteurs simple arbre du BB-8, deux roues et driver.
Sphère transparente et pièces imprimées pour le BB-8.
En attente de :
Module horloge DS1307.
Plaque à essai.

---
Respect du planning
Nous considérons être dans les temps : l’assemblage est bien prévu courant avril afin de tester l’électronique et les codes.
 Il est prévu de :
 Faire quelques corrections sur le code (en fonction des	résultats des tests).
Imprimer le socle en 3D et découpage.
 Travailler sur l’esthétique du réveil (fin mai).